项目编号：

招标编号：

黑石坡至曾家山公路工程（项目名称） 监理 招标

招  标  文  件

招    标  人：广元市交通投资集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司（盖单位章）

年      月      日

- 招标公告

黑石坡至曾家山公路工程（项目名称）  /   标段施工监理招标公告

1.招标条件

本招标项目黑石坡至曾家山公路工程（项目名称）已由广元市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以 广发改〔2022〕32号 、广发改函〔2022〕34号（批文名称及编号）批准建设，初步设计己由广元市交通运输局（批准机关名称）以广交函〔2022〕63号（批文名称及编号）批准，项目业主为 广元市交通投资集团有限公司，建设资金来自争取上级补助资金和社会投资 （资金来源），出资比例为100%，招标人为  广元市交通投资集团有限公司 。项目己具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：    广元市利州区、朝天区

2.2建设规模：  主线全长28.617公里，采用一级公路标准，设计速度为60公里/小时，整体式路基宽度18米；新建连接线1处（长约2.111公里，采用二级公路标准，设计速度为40公里/小时，路基宽度为8.5米的双向两车道，设置中桥187米/1座），主线设置大中桥6164.5米/19座，隧道5263米/3座，主线桥隧比占路线总长的39.93%，同时设置沿线相应的交通服务设施（含服务区2处，交易大厅1处，麻柳刺绣工艺博物馆及销售中心1处、旅游观光停车场及观光平台2处）及安全设施。

2.3计划投资及资金来源： 计划投资361598万元，资金来源为争取上级补助资金和社会投资。

2.4服务周期：  施工工期及质量缺陷责任期。

2.5招标范围：  本项目批复文件所包含的全部内容监理工作。

2.6标段划分：   1个标段

注：各投标人均可就上述标段投标，但可以中标的数量不超过1个标段。

3.1 本次招标要求投标人须具备 独立法人资格，具备交通行政主管部门核发的公路工程监理甲级及以上资质、 近五年（2017年1月1日至投标截止日）具有1个完工（或在建）建安费不低于18亿元或总里程不低于17公里的一级及以上等级公路工程监理业绩，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。

公路项目投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3每个投标人最多可对 1 （具体数量）个标段投标：每个投标人允许中 1   个标。对投标人信用等级的认定条件为： 具有被四川省交通主管部门认定的 C 级及以上信用等级。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分，登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）（网址：http://www.gyggzyjy.cn）下载招标文件。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同）为 年 月 日 时 分。

5.2 递交投标文件的地点为广元市公共资源交易信息中心(广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室)，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，视为投标无效。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）和全国公共资源交易平台（四川省•广元市）上发布。

7.联系方式

招 标 人：广元市交通投资集团有限公司         招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

地    址：广元市利州区广元交通物流港上西园区  地    址： 成都市武阳大道三段5号下一站都市写字楼A座1210

邮政编码：628000                    邮政编码：    610000

联 系 人： 陈先生                   联 系 人：     万女士

电	话： 08392300355              电    话： 028-87014511

传    真：     /                    传    真：        /

电子邮件：      /                   电子邮件：      /

网    址：     /                    网    址：      /

开户银行：     /                    开户银行：       /

账    号：     /                    账    号：    /

年    月    日

第二章	投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人： 广元市交通投资集团有限公司 地 址：广元市利州区广元交通物流港上西园区综合楼B座3楼 联系人：陈先生 电 话：08392300355 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：建融建设管理集团有限责任公司 地 址：成都市武侯区都市A座1210号 联系人：万女士 电 话：028-87014511 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 黑石坡至曾家山公路工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 广元市利州区、朝天区 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 主线全长28.617公里，采用一级公路标准，设计速度为60公里/小时，整体式路基宽度18米；新建连接线1处（长约2.111公里，采用二级公路标准，设计速度为40公里/小时，路基宽度为8.5米的双向两车道，设置中桥187米/1座），主线设置大中桥6164.5米/19座，隧道5263米/3座，主线桥隧比占路线总长的39.93%，同时设置沿线相应的交通服务设施（含服务区2处，交易大厅1处，麻柳刺绣工艺博物馆及销售中心1处、旅游观光停车场及观光平台2处）及安全设施。 |
| 1.1.7 | 招标项目施工预计开工日期和建设周期 | 预计开工日期2022年12月，建设周期3年。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费／工程概算投资额 | 工程概算投资额：347675.6万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：上级补助及社会投资；比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | □总监理工程师办公室 □驻地监理工程师办公室 其他：本项目批复文件所包含的全部内容监理工作。 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 监理服务期： 1856 日历天，其中： 施工准备期： 30 日历天 施工期： 1096 日历天 验收与缺陷责任期： 730日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：符合国家现行《公路工程竣（交）工验收办法》验收合格； 竣工验收的质量评定：符合国家现行《公路工程竣（交）工验收办法》验收合格； |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全责任事故。 |
| 1.4.1② | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 总监理工程师或驻地监理工程师资格：见附录4 其他要求： 1.其他主要监理人员最低要求见附录5；2.参与投标的总监理工程师及其他主要监理人员应为投标人本单位人员（附全国公路建设市场信用信息管理系统查询截图和近6个月连续社保缴费证明，且在本项目中不能重复任职） |
| 1.4.2④ | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有 资质： …… |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | （1）投标人与招标人相互参股或相互任职。 （2）投标人与投标人有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： 1）法定代表人为同一人； 2）母公司与其全资子公司； 3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； 4)具有投资参股关系的关联企业； 5)相互任职或工作的； |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | （1）四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在3年内不接受其投标； （2）因重大质量安全违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在3年内不接受其投标； （3）近半年内在所有招投标和合同履行过程中因招投标或安全质量违法违规被监督部门行政处罚的； （4）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （5）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目负责人或主要技术责任人被招标人撤换的； （6）在省交通运输厅信用等级评价中评为D级。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 答疑及补遗文件（若有时） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 年 月 日 时 分之前 |
|  |  | 形式：以匿名方式在全国公共资源交易平台（四川省·广元市）（网址：http://www.gyggzyjy.cn）—电子交易平台—电子交易系统中“网上提问”菜单中提出。此时间后所有问题将不再予以答复，其后果由投标人自行承担。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 递交投标文件截止时间15天前，即 年 月 日 时 分前，由招标人（含招标代理机构）登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）（网址：http://www.gyggzyjy.cn）—电子交易平台—电子交易系统制作本项目答疑澄清文件，发布答疑澄清文件和变更公告。所有报名并下载了招标文件的潜在投标人在答疑澄清文件和变更公告发出后，可自行登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）（网址：http://www.gyggzyjy.cn）—电子交易平台—电子交易系统领取答疑澄清文件。本次招标澄清和修改全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息（登录全全国公共资源交易平台（四川省·广元市）招标文件补遗栏目，招标人不再另行通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无须确认。各潜在投标人应实时关注答疑澄清文件和变更公告发布媒介，并及时下载答疑澄清文件。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人将以答疑澄清文件形式发出招标文件的修改，发出媒介见本须知前附表第2.2.2项。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无须确认。各潜在投标人应实时关注答疑澄清文件和变更公告发布媒介，并及时下载答疑澄清文件。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | （1）投标人的相关声明、承诺等文件； （2）投标人应附四川省交通运输厅网站能反映投标人当前信用等级的页面截图。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行相关政策执行 |
| 3.2.3 | 报价方式 | □单价 ☑总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价27000000元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）高于最高投标限价的按废标处理。 （2）投标价低于最高投标限价85%的不纳入投标基准价计算。 |
| 3.2.6 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。（开标记录表中的投标报价与投标文件中投标函中的报价不一致时，评标委员会应依据投标函中的报价进行修正。） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金的金额：270000元（小写）。 2.投标保证金截止时间: 年 月 日 时 分前到达该标段指定保证金缴纳子账户。 3.投标人可以选择下列两种形式之一提交： （1）投标人登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）—电子交易平台-电子交易系统，从工程建设业务栏目“查看保证金”模块中查看该标段保证金缴纳子账号信息，从基本账户缴纳保证金（以到达收款银行时间为准）。 （2）以银行电子保函或专业担保公司电子保函或电子保险合同形式提交。投标人应在投标截止时间前通过：《全国公共资源交易平台（四川省·广元市）》电子交易系统申办电子保函或电子保险合同。电子保函或电子保险合同的生效时间最迟不晚于投标截止时间，在投标有效期内保持有效。 注意： ⑴投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的，其投标文件不予接受。 ⑵通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳保证金的，投标人需打印银行缴纳凭据，并按要求附在投标文件中同时提交。 ⑶开标时，系统自动获取保证金缴纳情况、电子保函开具情况，若因服务器故障、网络故障、系统故障及其他不可抗力因素导致数据无法获取的，可采取延长或变更开标时间等应急措施。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 在线提交的投标保证金，退款程序按照《关于持续优化广元市国家投资工程建设项目投标保证金集中收退工作的通知（试行）》（广发改〔2022〕260号）执行。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）明示不与招标人签订合同，视为自愿放弃中标，并不予退还投标保证金； （2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同，视为自愿放弃中标，并不予退还投标保证金。 （3）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。 |
| 3.5③ | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.1 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017 年 1 月 1 日至 投标截止日 |
| 3.6.1 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（或下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（或下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 （4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件 （不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认 关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投 标价格的，应作废标处理。 （6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。 （7）本次投标使用纸质投标文件。 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 | 现场递交的投标文件份数：一正四副。投标文件副本可由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 另提供载有非加密的第一个信封（商务及技术文件）电子投标文件的U盘1份和载有未加密的第二个信封（报价文件）电子投标文件的U盘_1_份；U 盘表面标注单位名称及信封名称。电子文档可为投标文件正本的扫描件。 以银行保函形式缴纳的投标保证金原件1份。 |
| 3.6.3 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用 A4 复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 3.6.4 | 投标文件的包装和密封 | 投标文件的正本和副本应分开包装，正本和电子文档（U 盘）一个包装，副本一个包装，当副本超过一份时，投标人可以每一份副本一个包装。每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章） 。 |
| 3.6.5 | 投标文件签字或盖章要求 | 1（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，也可用盖章（如签名章、签字章等）代替，不得由他人代签。 （2）编页码和小签：对编页码不作要求。对小签不作要求。 （3）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （4）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段施工监理招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段施工监理招标 第二个信封（报价文件）投标文件招标项目编号： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： 同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间： 招标人另行通知 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点： 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | 现场开标方式： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （3）现场核验投标人签到情况，核验递交纸质保函情况、查看保证金缴纳情况； （4）公布投标人名单； （5）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容,并记录在案； （6）投标人代表、招标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。投标人参加了开标会但未进行签字确认的视为默认开标结果； （7）第一个信封开标结束。 |
| 5.2.2 | 第二个信封（报价文件）开标 程序 | 现场开标方式： （1）宣布开标纪律； （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布进入投标文件第二个信封（报价文件）启封的投标人名单； （3）宣布招标人代表、记录人等有关人员姓名； （4）开标现场随机选定的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）； （5）由招标人代表检查投标文件的密封情况，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封(报价文件)退还给投标人； （6）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容,并记录在案； （7）计算并宣布评标基准价（如有）； （8）投标人代表、招标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封开标会或参加了开标会但未进行签字确认的投标人视为默认开标结果； （9）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人（不少于5人），其中招标人代表 1 人，专家 4人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 6.1.2 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 6.1.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1～3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告 公示期限： 3个工作日 |
| 7.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书以书面形式发出，中标结果通知以公告形 式发出 |
| 7.4 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：同招标公告 公告期限：3个工作日 |
| 7.5 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函或现金、支票形式② 履约保证金的金额： 10 %签约合同价，被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为 / 信用等级的中标人，履约保证金金额为/ %签约合同价③ 采用银行保函时，出具保函的银行级别：/ |
| 8 | 监督部门 | 监督部门： 广元市交通运输局 地 址： / 电 话： 0839-3263541 传 真： / 邮政编码： / 传 真： / 邮政编码： / 驻发改纪检组举报投诉电话：08393262478 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 其他需补充： 1、本项目投标须知总则的内容与投标人须知前附表的内 容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。 2、本项目签约合同价为施工监理服务费包干价，整个服务周期内均不调整。 3、公路工程相关专业技术职称是指公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业技术职称。 |  |  |

附录 1  资格审查条件（资质最低要求）①

监理企业资质等级要求 具备独立法人资格，具备交通行政主管部门核发的公路工程监理甲级及以上资质。

- 具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。

附录 2  资格审查条件（业绩最低要求）①

业绩要求

投标人近五年（2017年1月1日至投标截止日）具有1个完工（或在建）建安费不低于18亿元或总里程不低于17公里的一级及以上等级公路工程监理业绩，业绩证明以“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：https://glxy.mot.gov.cn）中查询的企业“业绩信息”相关项目网页截图为准。

① 具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。

附录 3  资格审查条件（信誉最低要求）①

信誉要求

（1）财务状况：近三年（2019年-2021年度）均不亏损。 （2）没有处于投标禁入期内。 （3）投标人及其项目总监不得有行贿犯罪记录（提供书面承诺，格式自拟）； （4）对通过“国家企业信用信息公示系统”中查询为严重违法失信企业的投标人，不得参加投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）网络截图）； （5）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询为失信被执 行人 的 投 标 人 ， 不 得 参 加 投 标 。 （ 提 供 “ 信 用 中 国 ” 网 站（http://www.creditchina.gov.cn）网络截图）； （6）本招标文件所指信用等级均为全国公路建设市场信用信息管理系统信用评价等级。 本次招标不接受信用等级为 D 级的投标人投标（提供全国公路建设市场信用信息管理系统（ http ：//glxy.mot.gov.cn））； （7） 投标人应进入交通运输部“ 全国公路建设市场信用信息管理系统（http ：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http ：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录网络截图。

①具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与“投标人须知”第1.4.3及1.4.4项规定的内容重复。

附录 4  资格审查条件（总监理工程师或驻地监理工程师最低要求）①

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | - 具有交通行政主管部门颁发的监理工程师资格证书，需附在全国公路建设市场信用管理系统（https://glxy.mot.gov.cn）注册截图。 - 具有公路工程相关专业高级及以上技术职称。 3、至少具有1个作为总监理工程师的完工（或在建）建安费不低于18亿元或路线总长度不低于17km的一级及以上公路工程监理业绩。业绩证明以“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：https://glxy.mot.gov.cn）中查询的从业人员“业绩信息”相关项目网页截图为准。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 驻地监理工程师 | / | / |  |

①对总监理工程师或驻地监理工程师的具体资格要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。

附录 5  资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）①

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 桥涵专业监理工程师 | 2 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或具有由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业高级及以上技术职称。 |
| 隧道专业监理工程师 | 1 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业高级及以上技术职称。 |
| 路基专业监理工程师 | 1 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 路面专业监理工程师 | 1 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 安全专业监理工程师 | 1 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 试验检测专业 监理工程师 | 1 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 交通机电专业监理工程师 | 1 | 具有交通行政主管部门颁发的专业监理工程师及以上资格证书或由人力资源和社会保障部人事考试中心颁发的(交通运输工程专业）考试合格证明（以资格证书影印件和交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》注册截图为准。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 测量专业监理工程师 | 1 | 具有监理资格证书。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 合同计量管理监理工程师 | 1 | 具有监理资格证书。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 环水保监理工程师 | 1 | 具有监理资格证书。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 地质监理工程师 | 1 | 具有监理资格证书。具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 监理员 | 10 | 具有监理培训合格证书或监理员及以上监理资格证。投标文件中可不提供具体监理员名单及资格证书，中标进场后，需按施工进展情况和业主要求配备监理员以满足现场施工需要。 |

① 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。对其他主要监理人员的岗位、数量及资格条件要求，由招标人在满足国家相关法律法规和《公路工程施工监理规范》前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的人员数量和资格条件。

1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招项目己具备招标条件，现对本标段施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.3 招标范围、监理服务期限、质量要求和安全目标

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表：

(4) 总监理工程师或驻地监理工程师资格：见投标人须知前附表：

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任：

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，

并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为己代表了联合体各成员的真实情况；

(5) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）：

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性：

(3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系：

(5) 为本标段的代建人；

(6) 为本标段的招标代理机构：

(7) 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人：

(8) 与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系：

(9) 与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内：

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单：

(5) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn／）中被列入失信被执行人名单：

(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 公路项目投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.9 分包

1.10 响应和偏差

1.10.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.10.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.10.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1) 在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

(2) 技术建议书不够完善：

(3) 投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.10.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.10.3项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2) 对于本章第1.10.3项(2)、(3)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.10.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法：

（4）合同条款及格式：

（5）委托人要求：

（6）图纸和资料：

（7）投标文件格式：

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的修改

2.3 招标文件的异议

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函：

（2）授权委托书或法定代表人身份证明：

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金：

（5）资格审查资料：

（6）技术建议书：

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函：

（2）监理服务费用清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理服务费用清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的施工监理工作内容和计划工作量，自行测算监理服务费用。投标报价应涵盖投标人完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的全部费用。

投标人应按照“投标文件格式”中“监理服务费用清单”的要求填报监理服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用己包含在报价中。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件：投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额①和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 在线提交的投标保证金，退款程序按照《关于持续优化广元市国家投资工程建设项目投标保证金集中收退工作的通知（试行）》（广发改〔2022〕260号）执行。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、监理资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件①，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工监理资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、监理资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “近年完成的类似项目”应是己列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM／）②中查询到的企业“业绩信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

3.5.4 “拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表”应附总监理工程师或驻地监理工程师的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程监理工程师证书等）的复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明总监理工程师或驻地监理工程师具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（总监理工程师或驻地监理工程师最低要求），则该业绩不予认定。

如总监理工程师或驻地监理工程师目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目委托人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.5 “拟委任的其他主要监理人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的其他主要监理人员的相关信息。“拟委任的其他主要监理人员资历表”

（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程监理工程师证书等）的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的总监理工程师或驻地监理工程师不允许更换。

3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.9 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格：若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或 盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投 标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法 定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本” 或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应 以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招 标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编 制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

(1）宣布开标纪律：

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量：

(3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名：

(4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况：

(5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

(6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认：

(7）开标结束。

5.2.2 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1）宣布开标纪律；

(2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单：

(3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名：

(4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价①及其他内容，并记录在案：

(6）计算并宣布评标基准价：

(7）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人：

(8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认：

(9）开标结束。

5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

(1）未在投标函上填写投标总价：

(2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

(3）投标报价的大写金额无法确定具体数值：

(4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人己确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

(1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

(2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系：

(3）为投标人的工作人员或退休人员；

(4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

(5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评标原则

6.3 评标

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

(1）中标候选人排序、名称、投标报价，对监理质量要求、安全目标和监理服务期限的响应情况 ；

(2）中标候选人在投标文件中承诺的总监理工程师或驻地监理工程师姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

(3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

(4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：

(5）提出异议的渠道和方式：

(6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

7.3 中标候选人履约能力审查

7.4 定标

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.8 签订合同

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

(1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

8.2 对投标人的纪律要求

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

9.是否采用电子招标投标

见投标人须知前附表

10.需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一  开标记录表①

(项目名称)          标段施工监理第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：      年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金递交情况 | 监理服务期限 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：

记录人：

年       月       日

- 招标人可根据项目具体特点和实际情况进行修改。

（项目名称）         标段施工监理第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：      年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 （元） | 是否超过最 高投标限价 | 备注 | 投标人代表签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高投标限价（如有） |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

记录人：

年        月        日

附件二  问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：                    ）

（投标人名称）：

（项目名称）       标段施工监理招标的评标委员会，对 你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清或说明于      年      月      日      时      分前递交至       （详细地址）或传真至            （传真号码） 或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在    年    月    日    时    分前将原件递交至     （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：            （签字或盖单位章）

年       月       日

附件三  问题的澄清

问题的澄清

（编号：                                ）

（项目名称）                                标段施工监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                    ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年        月        日

∞ 投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

附件四  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段施工监理投标文件己被我方接受,被确定为中标人。

中标价：          元。

监理服务期限：

质量要求：

安全目标：

总监理工程师或驻地监理工程师：          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到                   （指定地点）与我方签汇施工监理合闻，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.5款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                   （盖单位章）

招标代理机构：                   （盖单位章）

年       月       日

附件五  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方己接受                   （中标人名称）于           （投标日期）所递交的                   （项目名称）标段施工监理投标文件，确定                   （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                   （盖单位章）

招标代理机构：                   （盖单位章）

年       月       日

附件六  确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）：

你方于      年     月      日发出的          （项目名称）       标段施工监理招标关于招标文件澄清/修改的通知（第    号补遗书，正文共        页），

我方己于     年     月     日收到。

特此确认。

投标人：                （盖单位章）

年     月     日

- 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表①

|  | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一信封评审 | 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，依次按下列因素排序： （1）评标价低的投标人优先； （2）被四川省交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）…… |
|  | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.5 项要求 |
|  |  |  | 投标文件 格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 联合体 投标人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.2 项要求 |
|  |  |  | …… | …… |
|  | 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及附录1规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及附录2规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定及附录3规定 |
|  |  |  | 总监理工程师或驻地监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定及附录4规定 |
|  |  |  | 其他主要 人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定及附录5规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和1.4.4项规定的任何一种情形 |
|  |  |  | …… | …… |
|  | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.1 项规定 |
|  |  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.10.2项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 委托人要求 | 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | …… | …… |
| 第二信封评审 | 2.1.6 | 报价文件评审 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 最高限价 | 投标报价不得超过第二章“投标人须知”3.2.2项规定的最高限价 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 25 分 主要人员： 25 分 技术能力②： 5 分 业 绩： 15 分 履约信誉： 5 分 企业资质： 15 分 …… 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价③： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算 方案一：按第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前三名（若不足三名，则选取相应数量），对其第二个信封（报价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第5.2.4项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外），将该平均值作为评标价平均值； 方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家是，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定④： ☑方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 方法二：将评标价平均值下浮 %，作为评标基准价。 方法三：招标人设置评标基准价系数，由投标人代表现场抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 方法四：…… 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 另：根据项目特点，招标人可选择四川省交通运输厅《关于印发<四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则>的通知》（川交发〔2019〕32号）所附评标基准价的确定方式。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率100%×（投标人评标价一评标基准价）/评标基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值① |  |  |  |  |  | 评分标准② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4(1) | 技术建议书 |  | 25分 | 监理大纲（或监理方案）和措施15分 | 质量控制措施3 分 | 好得 3分，较好得 2.9分，一般得2.8分。 |
|  |  |  |  |  | 进度控制措施3 分 | 好得 3分，较好得 2.9分，一般得2.8分。 |
|  |  |  |  |  | 造价控制措施 3 分 | 好得 3分，较好得 2.9分，一般得2.8分。 |
|  |  |  |  |  | 合同信息管理措施3 分 | 好得 3分，较好得 2.9分，一般得2.8分。 |
|  |  |  |  |  | 安全环保、文明施工控制措施 3 分 | 好得 3分，较好得 2.9分，一般得2.8分。 |
|  |  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 5 分 | 好得 5分，较好得 4.9分，一般得4.8分。 |
|  |  |  |  | 对本工程的建议 | 5 分 | 好得 5分，较好得 4.9分，一般得4.8分。 |
| 2.2.4(2) | 主要人员 |  | 25分 | 总监理工程师任职资格与业绩 | 10 分 | - 满足投标人须知前附表附录4资格审查条件的得6分； - 具有应急管理部颁发的注册安全监理工程证书（注册类别：建筑施工安全）加2分。 - 每增加1个作为总监理工程师的完工（或在建）建安费不低于18亿元或总里程不低于17km的一级及以上公路工程监理业绩加2分，最多加2分。（业绩证明以“全国公路建设市场信用信息管理系统”网址：https://glxy.mot.gov.cn中查询的从业人员“业绩信息”相关项目网页截图为准） 本项最多加4分，本项最多得10分。 注：所有证书需注册在投标人处。 |
|  |  |  |  | 其他人员配置 | 15分 | - 满足投标人须知前附表附录5资格审查条件的得9分； - 试验检测专业监理工程师具有交通运输部颁发的公路工程类试验检测工程师资格证书的加2分。 - 合同计量管理监理工程师具有交通运输部颁发的甲级造价资格或注册一级造价工程师（交通运输工程）资格的加2分。 - 地质监理工程师具有注册岩土工程师的加2分。 本项最多加6分，最多得15分。 |
| 2.2.4(3) 评标价 |  |  | 10分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F一偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≦评标基准价，则评标价得分=F＋偏差率×100×E2。 其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人可依据招标项 目具体特点和实际需要设置E1=0.2，E2=0.1。 |  |  |
| 2.2.4(4) | 其他因 素 | 企业资质 | 15分 | - 满足投标人须知前附表附录 1 资格审查条件的得 9分； - 具有交通运输部颁发的公路机电工程专项监理资质的加3分。 - 具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质（试验检测资质必须为投标人自有，即：具有检测资质的法人的名称与投标人名称一致，否则不加分）和公路桥梁隧道工程专项检测证书，并具备省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书的加3分。 本项最多加6分，最多得15分。 |  |  |
|  |  | 技术能力 | 5分 | 2017年1月1日以来投标人主编或参编过的国家、行业或地方标准的，每具有一项加1分，最多加5分。(需附批准文件及规范相应部分扫描件或复印件作为证明材料) 本项最高得5分。 注: 1. 主编或参编过的国家、行业或地方标准的，主编或参编单位必须与投标人名称一致。2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 |  |  |
|  |  | 业绩 | 15分 | - 满足投标人须知前附表附录2资格审查条件的得9分。 - 自2017年1月1日以来，每增加1个完工（或在建）建安费不低于18亿元或总里程不低于17km的的一级及以上公路工程监理业绩，加2分，最多加2分； - 自2017年1月1日以来，每增加完成1座单跨不小于120m新建一级及以上公路连续刚构桥施工监理业绩加2分，最多加2分。 - 自2017年1月1日以来，每增加完成1个具有单洞长度2000m (双洞不累加)及以上的新建一级及以上公路隧道施工监理业绩加2分，最多加2分。 本项最多加6分，最多得15分。 注1：若某一项目满足条件2的同时，满足条件3或条件4时，可重复得分。 注2：业绩证明材料须附中标（中选）通知书、项目合同复印件、交/竣工验收报告（若有）、全国公路建设市场信用信息管理系统业绩查询界面截图，若中标（中选）通知书或项目合同不能体现评审所需内容的，还须附该项目业主出具的其他证明材料；在建项目以签订的合同协议书载明的时间为准，已完工项目以交/竣工验收报告的时间为准。 |  |  |
|  |  | 履约信誉 ③ | 5分 | 当前在四川省交通运输厅或交通运输部行政主管部门市场信用管理系统信用评价等级为C级不得分，B级得3分，A级得4分，AA级得5分。（信用证明以四川省交通运输厅信用交通四川网站查询截图为准） |  |  |

① 招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

②招标人应列明各评分因素或各评分因素细分工页（如有）的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。

③招标人可根据招标项目所在地省级交通运输主管部门的有关规定，按照投标人的信用评级结果对其履约信用进行评分，但不得任意设置歧视性条款并不得任意设立行政许可。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于己进行资格预审的）。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1) 按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

(3) 按本章第 2.2.4 项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分A+B+D。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外：

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正：

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分＋C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人：

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标：

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制：

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异：

e.不同投标人的投标文件相互混装：

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价：

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便：

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标：

b.使用伪造、变造的许可证件 ：

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目 负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明：

e.提供虚假的信用状况 ；

f.其他弄虚作假的行为 。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章	合同条款及格式

第一节 通用合同条款

详见中华人民共和国《标准监理招标文件》（2017年版）

第二节 专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）

B.项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.招标人可以根据项目实际情况对项目专用合同条款进行补充、细化。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2.2委 托 人： 广元市交通投资集团有限公司 。

1.1.3.1 项目名称： 黑石坡至曾家山公路工程。

工程地点： 广元市利州区、朝天区 ；

起讫桩号： 主线桩号：K0+000-K28+339，

连接线桩号：LK0+000-LK2+111 ；

监理合同标段划分： 1个标段  。

1.4合同文件的优先顺序

第1.4款细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下 ：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函（第一个信封、第二个信封）；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员投入的承诺；

（10）其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.8转让和分包

第1.8.1项细化为：

监理人不得转让本监理合同。

本款补充第1.8.3项：

1.8.3本项目施工监理合同不允许转包或违法分包，一经发现按违约处理，直至终止合同。严禁监理单位借资质投标，如经核查属实，立即清退出场，同时没收履约保证金，并上报上级行业主管部门建议列入不良信誉记录。如果履约保证金不能弥补由此给委托人造成的损失，委托人将按照法律程序进行索赔。

2.委托人义务

2.2发出开始监理通知

本款细化为：

委托人应按第6.1款的约定向监理人发出开始监理通知。

本条补充2.11款

2.11竣（交）工验收证明

2.11当监理人承担的本项目在交工验收时被国家或部省评定为合格工程时，委托人应给予监理人合格工程的证明；在竣工验收时被国家或部省评定为优良工程时，委托人应给予监理人优良工程证明。

当监理人承担的本项目中房屋建筑工程在竣工验收时被国家或部省评定为合格工程时，委托人应给予监理人合格工程的证明。

4.监理人义务

4.1.4其他义务

监理人应本着公正、科学、诚信、自律的原则，按照监理合同及相关法律法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

本条款补充：

（1）合理配置人员

本项目应重视监理人员的综合配置，合理计算监理人员前后进出场时间安排和工作日，确保本项目按期保质保量完成。监理人应及时配置路面、交安、绿化、机电等后续工程监理人员，保证项目现场需求。由于某分项工程监理服务前后延续时间变长（不超出总工期），相关费用视为已经包含在监理总费用中，不再就该项监理服务进行变更补偿，也不被视为附加监理服务。监理人应充分考虑上述因素对监理服务费用的影响。

（2）安全监理

监理人应按照《四川省安全生产条例》、《公路工程施工安全技术规程》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年第25号）、“交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知”（交安监发〔2018〕43号）等规定对承包人安全生产工作，从承包人的安全组织管理机构、安全生产条件、施工工艺、安全生产责任及安全生产管理制度、安全生产费用的使用等各个环节进行监管，落实安全措施及责任，监理人对工程安全生产承担监理责任。监理人应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查，做到安全生产制度化、规范化、标准化监督管理。

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

在项目施工过程中，监理人应对承包人的安全生产费的使用计划进行审查，并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位，保证安全生产费能专款专用并有效发挥其作用。

（3）环境保护及水土保持监理

监理人还应在监理技术建议书中，明确环保监理的具体措施。同时按照国家、部厅及委托人的环境保护相关政策、法规及管理办法，督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定以及委托人的有关管理办法做好环保工作。监理人对承包人进场后提交实施性的施工环水保方案及环水保监控措施进行审查，对承包人开展环保及水土保持教育，监督承包人落实施工场地相关环保措施符合布设要求。及时纠正承包人施工过程中的文明施工、扬尘治理、环境保护等未达到省、市的有关规定的做法，由于监理人监理不到位造成后果的，监理人也应承担相应的责任。

（4）机电监理

监理人还应按照《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）的要求开展软件开发、系统功能测试及试运行期的监理工作。

承包人提交的应用软件测试大纲经监理人审核，合格后方可上线正式运行。

监理人应审核承包人提交的系统测试大纲，承包人完成自测并提交自测报告后，监理人应主持现场系统检验测试并对各项指标是否合格进行评定。

在试运行期，监理人应巡视检查各系统的试运行情况，重点检查系统工作状况和和使运行人员的值班记录，对发现的问题要求承包人及时整改。监理人应核查承包人提供的备品、备件及专用工具的数量、质量是否满足合同要求。

（5）卫生防疫

在遭遇疫情重大突发公共卫生事件情形下，监理人除了监督施工作业应符合国家、省、市及地方的统一部署及相关规定外，监理人也人应落实疫情防控措施，且措施具有可行、有效性。监理人员要倡导社交文明、加强公共卫生，做好人员、驻地、设施设备的消毒、防疫以及宣传教育工作。人员注重卫生勤洗手、树立良好的卫生习惯。高度警惕侥幸心理、松劲心态，提高工作科学性、针对性和有效性，进一步筑牢疫情防控防线，确保上岗人员安全健康，工程顺利推进。

本款新增第4.1.6～4.1.14项

4.1.6监理试验室在总监办的监督和管理下完成主要原材料的平行试验和主要混合料的配合比、路基填料击实试验的验证试验，并负责合同范围内的试验抽检工作：对施工过程中使用的主要原材料及混合料抽检频率按批次应不低于施工检验频率的20%；对分项工程中的关键项目（含桩基检测）和结构主要尺寸的抽检频率应不低于规定施工检验频率的20%；公路机电工程各分项工程抽检不低于30%。当监理工程师对工程材料或实体质量有疑问时，也应进行抽检（该项抽检的频率不受上述抽检频率比例的限定）；对承包人外部采购和委托制作的主要工程构配件或设备，监理工程师应核查产品合格证明文件和承包人自检报告，进场后对关键项目进行抽检，验收合格后方可使用，对在施工现场不具备检测条件的，监理工程师应按合同约定到厂监督检验。监理试验室负责委托人、上级主管部门质量检查时要求的本标段范围内有关试验检测，以确保工程质量完全处于受控状态，并负有检查、监督、帮助和指导承包人工地试验室工作的义务，监理试验室应派人员参加承包人外委试验检测的送样工作。监理工程师有责任和义务配合监理试验室完成抽检工作，并应根据承包人的施工计划及工程进展情况及时通知监理试验室进行现场抽检。

4.1.7监理工作大纲经监理单位（法人单位）内审后报委托人组织审查。

4.1.8总监办作为监理单位的派出机构，按规定对所管辖范围内的工程进行全面监督和管理，接受委托人的领导，贯彻执行委托人的管理思路和工作要求。委托人授权代表不定期对总监办监理人员出勤情况进行抽查，对所管辖范围工程质量、进度、安全、环保等进行考核。监理人员出勤不满足要求，以及发生质量、安全、环水保等事故时，按11.1款监理人违约处理。

4.1.9竣工文件

监理人应要求承包人利用信息化手段实现竣工档案纸质版、电子版双套制。在全部工程的交工验收证书签发之后6个月内，并向委托人提交完整合格的且符合公路工程竣工档案专项验收要求（《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》、《建设电子文件与电子档案管理规范》等）的竣工文件。提交竣工文件的份数按委托人的要求。缺陷责任期内应补充的竣工资料在签发缺陷责任证书之前提交。未能按时提交竣工文件，每拖期一天课以3000元违约金，由委托人在保留金中扣除，累计不超过30万元。

交工验收后，委托人将视情况要求监理人集中办公，完成后续内业工作及竣工文件的整理编制移交工作，为此所需的办公、生活费用由监理人承担，包含在本项目监理服务费报价中。若监理人拒绝按委托人要求集中办公，从要求集中办公之日起，委托人将课以监理人3000元/天的违约金直至监理人提交合格的竣工文件；若监理人拒绝承担集中办公相关费用，委托人有权从应付或到期应付给监理人的任何款项中予以扣除。

4.1.10安全生产、文明施工、农民工管理、品质工程、标准化施工监理

监理人应按《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016)做好质量、安全、环保、费用、进度监理，还应督促承包人按照委托人的相关管理办法做好文明施工、农民工管理、品质工程、标准化施工监理等相关管理工作。

安全生产：监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查。

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

在本项目施工过程中，监理人应对承包人的安全生产费的使用计划进行审查，并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位，保证安全生产费能专款专用并有效发挥其作用。

文明施工：监理工程师还应在监理建议书中，明确文明监理的具体措施，同时执行委托人的文明管理办法。督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定外，同时应按照委托人的有关管理办法搞好安全管理与文明施工等现场管理。

环境保护：监理工程师还应在监理建议书中，明确环保监理的具体措施，同时执行国家和环保部、环保厅及委托人的环境保护相关政策、法规及管理办法。督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定外，同时应按照委托人的有关管理办法做好环保工作。

农民工监管：监理人应按农民工务工有关法律法规及相关管理办法进行监管，负责对农民工合法权益的监理管理。

品质工程、标准化施工监理：监理人应按照交通运输部《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发【2016】216号）、《交通运输部办公厅关于印发公路水运品质工程评价标准（试行）的通知》及四川省交通运输厅和委托人制定的标准化管理办法的相关要求，完善总监办标准化建设，对承包人在施工过程中施工管理精细化、施工作业标准化、施工流程规范化进行严格管理。

信息化管理：为推行现代工程管理，本项目按照“五化”建设要求开展管理信息化建设，按委托人要求将工程质量、安全、进度、造价、设计变更、计量支付、工程质量试验检测和隧道信息化施工及动态设计应用、监理人员身份等管理内容纳入信息系统管理。监理人应认真学习并执行委托人关于信息系统方面的管理办法，应配合委托人不断完善和维护该系统，实现各参建单位之间的无纸化办公，及时处理上下级之间往来文件；通过计量、变更、计划统计、财务支付、征地拆迁等子系统及时审核合同支付资料，确保建设资金及时支付，实现方便、快捷的管理。

廉洁与防腐：监理人在合同执行过程中，保持最高的道德水准，在签订监理合同的同时应签订廉政合同。监理人员不得接受或索取承包人或供货人任何有价物品；不得参与承包人邀请的有可能影响监理公正的任何活动；也不得私自向承包人要求安排个人亲朋好友工作或购买推荐材料；更不得获取超出合同规定以外的额外费用。一经发现和查实上述情况，委托人有权要求监理人按照有关法纪严肃处理当事人。对于因上述行为给委托人所造成的工程损害及经济损失，委托人将要求监理人按照有关合同条款予以赔偿，直至终止监理合同。

4.1.11合同指定使用的各种规程、规范由监理人自行购买，总监办至少配置 2 套完整的规程、规范。委托人在监理人驻地建设验收时一并检查。

4.1.13办公生活设施设备

本项目监理人所需的办公用房、办公设施、设备等均由监理人自备、自购或租用，列入监理服务费用报价中(仅计折旧费、消耗费、租赁费及维修保养费)。当监理服务完成或终止时，其设施、设备的产权归监理人所有。

4.1.14交通设施设备

交通设施设备费用包括监理用车折旧费以及车辆使用费，车辆使用费用包括燃油费、年检、维修保养、保险、过路费等。当监理服务完成或终止时，车辆归监理人所有。监理用车按不少于4辆配置（包含1辆联合协调用车）,监理人配备驾驶员并承担使用期间的燃料费、过路费、维修费、驾驶员工资保险等费用,协调管理工作用车的时间最迟至缺陷责任期满为止。

4.2履约保证金

4.2.1本项细化为：

（1）监理人在签订监理合同协议书之前，应向委托人递交监理合同价10%的履约保证金（保函或现金或支票形式）。当监理人不能按合同约定的质量标准和服务期完成合同时，委托人可动用监理人履约保证金另外选择新监理人完成合同，由此增加的费用由原监理人承担。

缺陷责任期保函金额：合同价的3% 。

4.5 监理人员的管理

第4.5.1项补充：

委托人要求撤换不能胜任本职工作或玩忽职守的监理人员的，经委托人同意后或委托人直接要求撤换上述人员的，监理人必须无条件予以撤换，同时委派经委托人同意的满足招标文件要求和胜任项目监督管理需要的新的监理人员。 因上述原因撤换监理人员的，按驱逐监理人员违约条款进行同等处理。

本项补充4.5.5～4.5.7款

4.5.5合同签订后，监理人填报的关键人员不能到位，应视为监理人违约，由委托人按项目专用合同条款第11.1项规定处理，并有权拒绝支付其监理费用，没收部分或全部履约担保，直至终止合同。

4.5.6在监理实施过程中要建立劳动出勤卡，并接受委托人的监督和随机抽查。

4.5.7监理人派驻到项目所在地履行监理服务的各类监理人员必须保证每月不少于

22天的出勤率(按日历日计算)，总监理工程师离开工地必须向委托人代表请假并经同意。若监理人员未按规定出勤，将按项目专用合同条款第11.1项规定处理。

4.7保障人员的合法权益

4.7.3细化为：监理人应按国家有关法律、法规、规章、规程规定，为本项目服务期内的在职监理人员缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等有关保险，该费用计入监理服务费用报价中。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4.9党建工作要求

本款最后补充：监理人完成党建工作所需费用包含在监理服务费中。

5.监理要求

5.1监理范围

5.1.2工程范围包括：主线全长28.617公里，采用一级公路标准，设计速度为60公里/小时，整体式路基宽度18米；新建连接线1处（长约2.111公里，采用二级公路标准，设计速度为40公里/小时，路基宽度为8.5米的双向两车道，设置中桥187米/1座），主线设置大中桥6164.5米/19座，隧道5263米/3座，主线桥隧比占路线总长的39.93%，同时设置沿线相应的交通服务设施（含服务区2处，交易大厅1处，麻柳刺绣工艺博物馆及销售中心1处、旅游观光停车场及观光平台2处）及安全设施。

5.1.3阶段范围包括：施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段。施工准备期1个月，施工期36个月，缺陷责任期24个月。

5.1.4 工作范围包括: 本项目批复文件所包含的全部内容监理工作。

5.3监理内容

工程只设置总监理工程师办公室。

5.5监理服务形式

设置一级监理机构，设总监办一个，其他要求由委托人按照现场施工实际需要设置。

5.6监理服务目标

5.6.2对第三方履约管理的服务目标：满足合同约定的服务内容和质量及安全要

求。

5.7委托人对监理人的授权

5.7.1委托人对监理人的授权：

在工程质量监理上，委托人授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。

在工程费用监理上，委托人授予总监有按合同工程量清单核实已完工程的数量和价格、审核承包人每期计量支付证书的权力，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有暂拒计量支付的权力，授予总监对发现的计量错误进行纠正的权力，委托人保留计量支付的终审权。

在工程进度监理上，委托人授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的进度监理职责和权力。监理人应对承包人计划控制进行监督检查，结合合同事项进行管理，当发现问题和违约风险时应要求纠正。

在合同事项管理上，委托人授予总监有对工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的初审权（委托人不授予总监之外的其他监理人员对索赔的方案、数量、单价、金额的初审权），委托人具有工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。除上述权力外，经委托人批准，委托人还授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的其它的合同管理职权。

在农民工管理上，委托人授予总监有按农民工务工有关法律法规及相关管理办法进行监管的职责和权力。

在安全生产、环境保护、文明施工、品质工程、标准化施工监理上，委托人除授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力外，还授予监督监理人完成相应施工合同中规定事项的权力。

在承包人竣工文件编制中，委托人授予总监对承包人竣工文件编制工作进行指导和对完成情况进行监督检查的职责和权力。

在信息化管理上，委托人授予总监有建立监理资料管理、统一试验检测数据平台、现场监控监测等信息化手段提高监理工作效率的权力。

本款增加5.7.3项：

5.7.3委托人授权监理人对工程施工质量、进度、安全环保等事项进行监督检查及提出整改措施，参与研究设计变更方案，负责初步审核承包人的计量支付申请。但不授权监理人单独对可能引起工程变更或索赔的任何文件资料（含各类原始记录）进行审核和签署。具体如下：

（1）监理人对承包人提出的变更或索赔申请，应当立即以书面形式向委托人报告，并就承包人提出的变更或索赔请求是否成立向委托人提出审核意见。在委托人未就变更或索赔事项是否成立向监理人提出书面回复意见前，监理人不得就变更或索赔是否成立向承包人出具或签署任何书面审核意见。在未经委托人同意或认可前，也不得向承包人出具或签署与变更或索赔相关的任何现场文件资料。

（2）在索赔事件发生后或出现可能引发索赔纠纷的事件时，监理人应当立即向委托人报告，并与委托人共同对索赔事件产生的后果或可能产生的后果进行调查和收集证据，并向委托人提供证明依据。监理人不得在未经调查核实损失后果和未经委托人认可的前提下，向承包人出具任何索赔审核意见或其他与索赔事件相关的证明文件。监理应当对委托人负责，监理向委托人提出的请示、审核意见、调查报告等文件，未经委托人书面同意不得向承包人提供。

（3）监理人违反本合同约定擅自向承包人出具证明文件的，或者向承包人提供与委托人之间的往来文件、函件的，应当向委托人承担违约金5万元/次。监理人违反前述约定对索赔损失后果擅自进行调查核实和提供证明依据的，应当向委托人承担违约金5万元/次。监理人未经调查核实和未对索赔证明文件进行审查，而向承包人出具不真实的索赔证明文件的，因此导致委托人向承包人承担赔偿责任的，监理人应承担由此给委托人造成的全部损失。

6.开始监理和完成监理

6.1开始监理

6.1.1满足以下条件时，监理人应开始监理工作： 监理人与委托人签订了合同协议书后，监理人应结合工程施工进程，合理安排施工监理人员进出场，并在技术建议书中写明施工监理人员的安排计划。完成施工监理服务的时间和施工合同相一致。

补充6.1.2为:因委托人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始监理通知的，监理人不得提出价格调整，或者解除合同的要求。

6.2监理周期延误

由于非监理人责任造成服务周期延误的，延长服务期限的计算方法：协商；增加服务费用的计算方法：协商。

6.3完成监理

本款补充第6.3.5项

完成施工监理服务的时间和施工合同相一致，缺陷责任期的时间为 24 个月；监理人在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，并实质上办理完了工程的缺陷责任终止证书后方可退场。

7.监理责任与保险

7.2监理责任保险

监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

监理责任保险的费率： 自行考虑 。

8.合同变更

8.2合理化建议

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励： /    。

9.合同价格与支付

9.1合同价格

9.1.1本合同的价款确定方式： 总价 。

9.1.5监理服务资金管理

（1）在合同执行期间,监理必须保证委托人按合同规定支付的监理服务费专款专用，不允许擅自调走资金或挪作它用。

（2）合同执行期间，监理服务费的支配权必须在现场施工监理，委托人将监督和检查监理人的资金流向。

9.2预付款

本款细化为：

为使监理服务能够及时开展，委托人应在监理合同签订后分二次总共向监理人支付合同价10%的预付款：

（1）第一次为监理人提交履约担保并签订监理合同协议书之后7日内，监理人进场后，可向委托人通过书面申请支付合同价格5%的预付款；

（2）第二次为完成以下工作并召开第一次工地例会之后7日内，监理人可再向委托人通过书面申请支付合同价格5%的预付款。

①监理合同中的监理人员、监理设施设备、车辆（含联合协调用车）按合同要求到位；

②完成了监理驻地建设，经委托人验收合格；

③为在本项目服务的监理人员开办了工资卡；

④总监办审批同意承包人提交的施工组织设计和总体进度计划，在此基础上提交监理人编制的监理建议书和总体进度控制计划，完成了监理实施细则，并报委托人核备。

（3）预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到签约合同价的30%时开始扣回，全部预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到签约合同价的80%前扣完。

（4）预付款应专用于本工程的施工监理。监理人无须向委托人提交预付款保函，但监理人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

9.3中期支付

9.3.5  中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：施工阶段监理服务费以施工单位每期完成的计量金额占施工合同金额的比例为依据，乘以乙方施工阶段监理服务费报价总额，为当期监理服务费。交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费在本项目工程结算办理完成且缺陷责任期满后28天内一次性支付。

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额为监理服务费的0% 。

11. 违约

第11.1 款细化为：

11.1 监理人违约

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：监理人应当承担由于其违约所造成委托人的全部损失（包括但不限于施工工程款等费用的增加，项目工期延误造成财务、管理等费用的增加），不设定赔偿限额。委托人有权向监理人课以本合同总价款3%的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.2 委托人违约

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以专用合同条款中约定的违约金。

12.争议的解决

争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁机构名称：项目所在地仲裁委员会。

如采用诉讼，诉讼机构名称：项目所在地法院

附件一

合 同 协 议 书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施            （项目名称），己接受            （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目            标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.第       标段由K       ＋       至K       ＋       ，长约       km，公路等级为       ，设计速度为       ’       路面，有       立交       处；特大桥       座，计长       m：大中       桥       座，计长       m；隧道       座，计长       m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款：

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求：

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）                元（￥                ）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）                元；

验收与缺陷责任期阶段                元；

4.总监理工程师或驻地监理工程师：

5.监理工作质量符合的标准和要求：                ；

安全目标：                                      。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：                ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：       个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理       月，验收与缺陷责任期阶段监理       个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本合同未约定的相关事项，按照发包人的《工程项目合同管理细则》执行。

11.本合同签约价为施工监理服务费包干价，整个服务周期内均不调整。

12. 本协议书正本二份、副本       份，合同双方各执正本一份，副本       份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

监理人：______ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:               签字）

年       月       日

附件二

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               （项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目       标段的施工监理单位               （施工监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下合同。

1. 委托人和监理人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行               （项目名称）         标段施工监理合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

(1) 委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2) 委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3. 监理人的义务

(1)监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3)监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)监理人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理：给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为               （项目名称）        标段施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

委托人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

年      月      日

委托人监督单位：                (全称）(盖单位章）

监理人：                     （盖单位章）

法定代表人或其托代理人：               (签字）

年      月      日

监理人监督单位：                    （全称）(盖单位章）

环境保护与水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复原环境自然植被，本项目发包人                         （以下简称“甲方”）与承包人        （以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，并以此为依据编制了《环境保护和水土保持实施细则》。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，认真执行《环境保护和水土保持实施细则》的有关规定。

2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目总监理工程师到监理员的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。总监理工程师是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持监理机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，或违反《环境保护和水土保持实施细则》的有关规定，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方通报批评、处以违约金或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评。

2．累计三次因环保问题被甲方通报批评，或情节严重者，甲方可以终止乙方在该合同段的工程监理合同。

委托人:                                   监理人：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人:             （签字）        或其委托代理人:      （签字）

年     月     日                               年     月     日

安全生产合同

为在          项目监理的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                  （以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

  - 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，及行业安全操作规程等有关规定。

  - 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  - 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

  - 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

  - 组织对乙方工作范围内施工现场安全生产检查，监督乙方和施工承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

  - 本身严格遵守国家有关安全生产的法律法规、及行业安全操作规程等有关安全生产的规定，认真执行试验室合同中的有关要求。同时，协助甲方和监理单位督促施工承包人遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）等有关安全生产的规定，

2. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和管生产必须管安全的原则，加强安全生产宣传教育，增强试验检测人员和辅助人员的安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。同时，督促和协助施工承包人建立健全各项安全生产的管理机构和安全管理制度。各级领导、试验检测人员和工作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  - 乙方有督促施工承包人建立健全安全生产责任制的义务。

  - 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工及施工承包人发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  - 乙方应协助甲方督促施工承包人遵守安全操作规程。

  - 乙方对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有试验检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

  - 乙方必须按规定穿戴防护用品的义务。试验室负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

  - 乙方对所有检测设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态的义务；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

  - 乙方进行现场时，必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方有组织制定试验室工作过程中的生产安全事故应急援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.乙方有对施工现场发现隐患，及时报告、及时督促处理的义务。

- 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托人:                                     监理人：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人:             （签字）        或其委托代理人:   （签字）

年     月     日                               年     月     日

附件三 其他主要监理人员最低要求①

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

① a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他主要监理人员。监理人员的岗位、数量及资格条件要求应按照《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016）的规定设置。上述人员的具体入选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的主要监理人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

b.本表不适用于己按资格预审文件或招标文件要求提供了其他主要监理人员的特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

附件四 主要试验检测设备最低要求①

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单 位 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |

① a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

b.本表适用于所有监理招标项目。

附件五 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于                   （委托人名称，以下简称“委托人”）接受                   （监理人名称）（以下称“监理人”）于        年        月        日参加（项目名称）        标段施工监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（￥        ）。

2.担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书且监理人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。①

3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.委托人和监理人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                                        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

①本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。”如委托人接受履约保函采用固定有效期，在专用合同条款中应增加保证设计人在履约保函失效日前向委托人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至委托人签发交工验收证书且监理人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日为止。

第五章	委托人要求

第五章	委托人要求

委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

（一）项目概况

1. 项目名称、建设单位、建设规模、技术标准、项目地理位置；项目的起吃地点、主要控制点：桥涵的结构形式：独立特大桥的桥型、荷载标准、跨径、桥长、桥宽、基础、水深、引道长度等；独立隧道的长度、宽度、防水排水、衬砌和设施等；附属设施标准、规格等；

2. 项目周边环境、文物情况：

3. 水文、气候、气象及地质简况；

4. 交通、电力、通讯及其他条件等。

（二）监理范围及内容

包括监理范围及主要监理内容，与监理范围对应的施工标段划分及各标段主要工程数量表等。

（三）监理依据

（四）监理人员和试验检测仪器设备要求

（五）其他要求

二、适用规范标准

（一） 通用施工监理规范

执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）。

（二）专用施工监理规范

专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》（JTG Gl0-2016）的基础上自行编制并纳入“委托人要求”中，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。

针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入“委托人要求”中。

（三）施工技术规范

施工技术规范包括以下内容：

1. 本工程施工标段招标文件中的技术规范：

2. 所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

（四）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

三、成果文件要求

（一）成果文件的组成

（二）成果文件的深度

（三）成果文件的格式要求

（四）成果文件的份数要求

（五）成果文件的载体要求

1.纸质版的要求：

2.电子版的要求：

3.其他要求。

（六） 成果文件的其他要求

四、委托人财产清单

（ 一）委托人提供的设备、设施

1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

2. 委托人提供的设备清单：如电脑、技影、打印机、复印机等

3. 委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

（ 二）委托人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与公路工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 勘察文件、设计文件等资料

5. 技术标准、规范

6. 工程承包合同及其他相关合同

7. 其他资料

……

（三）委托人财产使用要求及退还要求

1. 委托人财产使用要求

2. 委托人财产退还要求

……

五、委托人提供的便利条件

（一） 委托人提供的生活条件

（二） 委托人提供的交通条件

（三） 委托人提供的网络、通讯条件

（四） 委托人提供的协助人员

六、监理人需要自备的工作条件

（一） 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

（二） 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

（三） 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

（四） 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

（五） 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

（六） 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

（七） 监理人自备的试验用房、样品用房

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求

……

第六章	图纸和资料（另册）

第七章	投标文件格式①

①招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。

（项目名称）         标段施工监理招标

投	标	文	件

（商务及技术文件）

投标人:                   （盖单位章）

年       月       日

目	录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、技术建议书

六、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1. 我方己仔细研究               （项目名称）       标段施工监理招标文件的全部内容（含补遗书第      号至第      号），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成施工监理工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 总监理工程师或驻地监理工程师姓名：      ，年龄：      ，职称：      ，监理工程师证书：      。

4. 质量要求：      ，安全目标：      ，监理服务期限：      。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同：

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件：

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.                        （其他补充说明）。

投  标  人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地	址：

网	址：

电     话：

传     真：

邮政编码：

年       月       日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）       标段施工监理投标文件、签订合同和处理有关事直，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：             （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：

委托代理人：             （签字）

身份证号：             _

年      月      日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

63   如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

（二） 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签字）   性别：    年龄：     职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （盖单位章）

年      月      日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年  月    日参加                 （项目名称）               标段施工监理的投标，             （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）        元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                                  _（签字）

地   址：

邮政编码：

电   话：

传   真：

年              月              日

四、资格审查资料

（一） 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： (1)投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数___%以上的所有股东名称及相应股权比例： (2)投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； (3)与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”总则第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二） 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项日所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 监理服务费 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师或驻地监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”总则第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四） 投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”总则第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”总则第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（五） 拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程 任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目离， 目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写总监理工程师或驻地监理工程师相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”总则第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）拟委任的其他主要监理人员汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求。

本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

（七） 拟委任的其他主要监理人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程 任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员应与表（六）中所列人员相一致。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”总则第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

五、技术建议书

1. 工程概述：主要对拟投监理标段的工程总体概况进行简单描述。

2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理标段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

3. 现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理标段的组织机构设置。

4. 监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理标段的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

5. 监理工作程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。

6. 监理大纲（或监理方案）和措施。

7. 本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。

8. 对本工程建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理单位可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。

六、其他资料

附四川省交通运输厅网站能反映投标人当前信用等级的页面打印件

（项目名称）                 标段施工监理招标

投	标	文	件

（报价文件）

投标人：                                       （盖单位章）

年             月             日

目 录

一、投标函

一、投标函

（招标人名称）：

1. 我方己仔细研究              （项目名称）    标段施工监理

招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），愿意以人民币（大写）          元（￥    ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为    ），按合同约定完成施工监理工作。

其中：施工阶段监理服务费：         元：

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费：          元

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                     （其他补充说明）。

投 标 人：                           （盖单位章）67

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

67    投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。